采购技术指标及配置需求表

	项目名称
	微生物语料文献标注及审核

	拟开展工作
	本项目采购微生物领域科技文献语料的标注及审核技术服务。服务方须对指定范围的微生物领域文献语料进行标准化处理，按统一的标注体系完成实体、关系、主题、科研事件等多层次知识标注，并对标注成果实施机器质检、人工审核与领域专家复核相结合的多级审核，最终交付经审核合格、带完整原文溯源依据的高质量标注语料数据包。服务总体目标：形成规模化、规范化、可溯源、经多级审核的微生物领域标注语料资产，包括标注实体与关系数据、科研事件标注数据、主题标注数据，以及在标注成果基础上编制并经审核的深度问答标注样本，用于支撑领域知识管理与智能分析能力的训练与评测。

	技术指标
	本项目全部工作内容均由乙方专业技术人员人工实施，依托开源基础大模型完成微生物领域文献语料标注及审核技术服务，各项服务需满足以下技术指标：
1. ★语料标准化处理服务：微生物领域科技文献的收集治理、去重、格式转换、正文抽取与文本分块，元数据标准化，形成可标注、可溯源的标准化数据样本。累计处理文献≥40000篇。交付语料治理清单。
2. ★标注体系建设服务：制定实体类型、关系类型、主题方向与科研事件的标注规范及标注指南，版本化维护，并在标注过程中持续修订完善。定义关系类型≥160种，主题≥8类。交付各个标注体系规范文档。
3. [bookmark: _GoBack]★文献标注实施服务：采用智能辅助与人工相结合的方式，完成实体标注、关系标注、原文证据标注、主题标注与科研事件标注；对辅助标注能力进行定制调优。标注规模：实体不少于 300,000 个，关系标注不少于 800,000 条，证据标注覆盖率 100%。交付标注数据包。
4. ★标注审核与质量控制服务：建立样本初筛、人工抽检审核、争议仲裁的多级审核流程，量化评测标注质量。对全部标注成果实施程序化质检，覆盖率 100%。人工抽检比例不低于标注总量的 5%，专家抽检通过率不低于 90%。交付质检记录、人工审核记录、仲裁复核记录。
5. ★问答标注样本编制与审核服务：基于标注成果编制分难度等级的深度问答标注样本，逐题完成答案唯一性、防泄漏、原文溯源三重校验及高难度样本审核。样本总量不少于 1,000 道。交付问答标注数据包。
6. ★强化学习数据集采样服务：基于标注成果结合ai智能体构建工具使用数据包，设计基于数据集的RLVR强化学习方案。交付采样数据包与训练设计方案手册文档。
7. ▲本地部署与实操培训服务：现场实操培训，现场集中培训时长≥4 小时。
8. ★售后服务：项目验收合格后提供不少于 3 个月专属人工技术支撑。

	配置要求
	1. 项目实施人力配置：供应商组建固定专项实施团队，配备生物信息处理、算法微调专职技术人员各不少于 1 名，项目周期核心人员不得随意更换，设置专属对接人员，提供全周期对接服务。
2. 算力与部署环境配置：采购方承担数据向量化、模型微调训练所需 GPU 算力，以及提供本地物理隔离服务器。
3. 现场配套人工服务：开展不少于 4 小时培训，配套培训课件。
4. 交付时限要求：以项目开展日起，需在45天内交付技术指标所述所有任务。
5. 售后人工技术保障：终验后 3 个月内提供专属技术人员线上答疑，根据课题结题需求免费调整、补充全套技术文档材料。


	备注
	1. 符合性要求说明：标记“★”的为实质性关键条款，必须完全满足，任何负偏离将导致投标无效。标记“▲”的为重要技术参数，是项目追求的高阶目标，其技术方案的先进性与可行性将作为重要评审依据。
2. 售后服务：供应商需提供自系统最终验收合格之日起不少于3个月的免费技术支持与系统维护服务。
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